REUNIÃO 2 – 26/03/2026

Objetivo do dia:

- Sprint de planejamento

- Elaborar o product Backlog (escrever histórias de usuário)

- Selecionar do product Backlog as histórias de usuários com maior prioridade e definir a Sprint Backlog ->VS->Tarefas

SPRINT#01

Data:

Inicio – 02/04/2026                                                                                    Fim – 30/04/2026

- Criar um repositório no Github e um projeto Kanban, incluir os integrantes do time

-

ALTA PRIORIDADE –

Como usuário afetado, quero informar o tipo de ajuda que preciso, para receber assistência adequada.

Como usuário em risco, quero enviar uma mensagem de emergência, para que equipes sejam acionadas.

Como usuário, quero compartilhar minha localização, para facilitar meu resgate.

Como sistema, quero capturar a localização enviada pelo WhatsApp, para direcionar o resgate corretamente.

Como voluntário, quero notificar a defesa civil sobre casos críticos, para agilizar o resgate.

Como defesa civil, quero visualizar áreas de risco em tempo real, para priorizar ações.

Como defesa civil, quero emitir alertas de risco para regiões específicas, para prevenir desastres.

Como sistema, quero enviar mensagens automáticas via WhatsApp, para comunicar rapidamente a população.

Como usuário, quero receber alertas de risco (enchente, fogo, deslizamento), para me proteger antecipadamente.

Como sistema, quero ter diferentes níveis de acesso (usuário, voluntário, defesa civil), para garantir organização e segurança.

MÉDIA PRIORIDADE –

Como voluntário, quero ver uma lista de pessoas que precisam de ajuda, para escolher onde atuar.

Como voluntário, quero atualizar o status das pessoas atendidas, para manter o sistema atualizado.

Como usuário, quero receber alertas com nível de risco (baixo, médio, alto), para entender a gravidade da situação.

Como usuário, quero receber no WhatsApp locais seguros próximos, para me deslocar com segurança.

BAIXA PRIORIDADE –

Como usuário, quero visualizar as informações de forma clara no sistema, para entender rapidamente a situação.

Como usuário, quero personalizar quais alertas desejo receber, para evitar excesso de notificações.

Como usuário, quero uma navegação simples e rápida, para usar o sistema em situações de emergência sem dificuldade.