REUNIÃO 07/05

Objetivos do dia:

→ Sprint Retrospectiva (Mês de abril)

→ Planejamento da Sprint de maio

O que funcionou bem?

- Boa divisão de tarefas entre os integrantes;

- O nosso planejamento em relação a metas e sprints foi muito bom;

- A forma em como demos inicio ao desenvolvimento e ao escopo do projeto;

- Comunicação eficiente durante o desenvolvimento das tarefas;

- Evolução do DER/modelagem para a organização de informações;

- Bom funcionamento do banco de dados com o Back end.

O que não funcionou bem?

- Devido ao tempo limitado, não foi possível avançar tanto como gostaríamos com o projeto;

- Falta de familiaridade com as ferramentas utilizadas;

- Falta de equipamento adequado no ambiente de desenvolvimento;

- Necessidade de alinhar melhor as ideias da equipe para manter um padrão.

Sugestões para o próximo sprint

- Uma melhoria no planejamento;

- Melhoria da oratória do grupo;

- Entregas com mais frequência e organização;

- Aprimoramento no aprendizado técnico.

TRABALHOS EM ANDAMENTO NO DECORRER DA SEMANA

Back-end

- Continuidade no desenvolvimento do bot do WhatsApp;

Front-end

- Andamento do protótipo das paginas “abrigos”, “doações” e “perfil”;